Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli tito účastníci:

MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD, IČO: 00267449, DIČ: CZ00267449

se sídlem Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod 2

číslo bankovního účtu: XXXXXXXX

zapsané v registru ekonomických subjektů

zastoupené starostou Zbyňkem Stejskalem

jako „poskytovatel“ na straně jedné

a

Římskokatolická farnost – děkanství Havlíčkův Brod, IČO: 15060527

se sídlem Rubešovo náměstí 173, 580 01 Havlíčkův Brod

zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

číslo bankovního účtu: XXXXXXXX

zastoupená P. Mgr. Oldřichem Kučerou

Dodatek č. 3

ke smlouvě o poskytnutí finanční podpory

č. OVVV_FP/29/2018/LK

kterým se mění termín doby realizace, resp. doby pro dosažení stanoveného účelu, na který je dotace poskytována, a  tím související ustanovení u výše uvedené smlouvy, a to takto:

Článek I.

Předmět a účel smlouvy

Dosavadní text čl. I odst. 2 se mění a nově zní takto:

Poskytovatel se zavazuje účelově poskytnout příjemci ze svého rozpočtu schváleného na rok 2018 individuální investiční dotaci ve výši 1 000 000 Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských), a to na realizaci projektu „Oprava střechy kostela sv. Kateřiny v Havlíčkově Brodě“ v souladu s příslušnou Žádostí o poskytnutí individuální dotace (evidovanou dle QS 55 – 09 Spisovým a skartačním řádem města Havlíčkův Brod, pod číslem jednacím: MHB_OVVV/119/2018/LK), v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpis (dále jen „projekt“).

Podpora představuje 45,36 % z celkových nákladů na projekt.

Účelu bude dosaženo nejpozději do 31. 12. 2025.

Článek II.

Doba realizace

Dosavadní text čl. II odst. 1 se mění a nově zní takto:

Projekt bude ukončen nejpozději do 31. 12. 2025.

Závěrečná ustanovení dodatku č. 1

- Tento dodatek se sepisuje ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno.

- Pokud tímto dodatkem není stanoveno jinak, v ostatních ustanoveních zůstává výše uvedená smlouva beze změny a tento dodatek je její nedílnou součástí.

- Tento dodatek schválila Rada města Havlíčkův Brod na svém jednání konaném dne 3. 4. 2023, usnesením č. 204/23.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

- Žadatel byl informován a bere na vědomí, že město Havlíčkův Brod jako poskytovatel dotace je oprávněn zpracovávat osobní údaje uvedené v žádosti z důvodů:

- plnění právní povinnosti v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) „Nařízení“* (zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění zákonných povinností města Havlíčkův Brod pro účely zveřejnění smlouvy o poskytnutí finanční podpory v souladu se zákonem o registru smluv, zákonem o rozpočtových pravidlech a pro poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.),

- naplnění čl. 6 odst. 1 písm. b) „Nařízení“* (účelem zpracování osobních údajů je jednání směřující k uzavření a plnění Smlouvy o poskytnutí finanční podpory).

- Osobní údaje budou zpracovány po dobu, kterou ukládají výše uvedené obecně závazné právní předpisy a Spisový a skartační řád MěÚ Havlíčkův Brod.

V Havlíčkově Brodě dne 4. 4. 2023			V Havlíčkově Brodě dne 13. 4. 2023

…………………………..				………………………………

Zbyněk Stejskal, v. r.					 P. Mgr. Oldřich Kučera, v. r.

starosta města					 statutární orgán

*Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“).